- МЕТОДИКА

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Възстановяване на аварирал участък от покрито дере  на ул. «Слави Ангелов», гр. Габрово” /инженеринг/

1. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП

2. Показатели за формиране на комплексната оценка

Показателите, формиращи комплексната оценка (КО) на офертите са:

(ТП) – Технически показател - качество и обоснованост на техническата оферта на участника;  максимална стойност – 60 точки

(ПЦ) – Показател за цена; максимална стойност – 40 точки

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(КО) = (ТП) + (ПЦ); максимална стойност – 100 точки

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.

3. Определяне на оценката по всеки показател:

3.1. (ТП)Качество и обоснованост на техническата оферта - максимален брой точки 60

Показателят (ТП) представлява оценка на техническото предложение на участника. Определя  по следната формула:

ТП= Т1 + Т2,  с обща максимална стойност 60 точки, където:

Т1 – Оценка на срок за изпълнение на поръчката – максимален брой точки 15;

Т2 – Оценка на организация и изпълнение на строителните работи – максимален брой точки 45.

Т1 – Оценка на срок за изпълнение на поръчката – максимален брой точки 15

Определя се по формулата:

Т1 = Т1 min /Т1 n  х 15, където:

Т1 min – най-малкият предложен срок;

Т1 n – срокът предложен от оценявания участник.

Т1 се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

Т2 – Оценка на организация и изпълнение на строителните работи – максимален брой точки 45

Оценява се техническото предложение на участника.

Максимална оценка от 45 точки получава участник, който в техническото предложение е обърнал внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът подробно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Предложената организация и технологии създават най-малко неудобства за гражданите и ползвателите на съседните обекти

- Участникът подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта;

Оценка от 20 точки получава участник, който в техническото предложение е обърнал внимание на всеки един от факторите,  но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не е описана подробно последователността на тяхното изпълнение, а само е маркирана и рамкирана по-схематично;

-Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а само е маркирана; Налице са несъществени несъответствия между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са най – подходящите такива, за да е налице съответствие в пълна степен на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта.

Оценка от 5 точки получава участник, в чието техническо предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът е описал схематично  последователността на само на най–важните видове дейности. Не е представено подробно обяснение и представяне на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съществено се отклоняват от технологичните изисквания към предложените видове материали;

- Налице е констатирано несъответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР.

- Предложената организация и технологии създават неудобства за гражданите и ползвателите на съседните обекти

3.2. (ПЦ) – Показател за цена. – максимален брой точки  40

Оценката по този показател се определя по следната формула:

ПЦ = (ПЦ min / ПЦ n ) х 40, където:

ПЦ min –  най-ниската предложена цена на примерната количествена сметка в лева, без ДДС

ПЦ n – цената на примерната количествена сметка, предложена от конкретен участник в лева, без ДДС.

ПЦ се изчислява до втория знак след десетичната запетая.