ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

ОТНОСНО:  „Възстановяване на аварирал участък от покрито дере  на

ул. “Слави Ангелов”, гр. Габрово” /инженеринг/

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово

пл. „Възраждане” №3

Габрово 5300

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Община Габрово в качеството си на Възложител на обществена поръчка на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, по реда на Глава осма „а”- чл.101а, ал.2 от ЗОП, Ви кани да представите оферта  за „Възстановяване на аварирал участък от покрито дере  на ул. “Слави Ангелов”, гр. Габрово” /инженеринг/

Максимална стойност на поръчката: 124 794 лв. без ДДС, 149 752,80 лв. с ДДС.

3. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Целта на поръчката е: аварийно възстановяване на покрито дере на ул. „Слави Ангелов“, гр. Габрово. Предвижда се да се изгради нов тръбен участък с гофрирани тръби PEHD за канализация  SN8 DN1000/860, дължина 50 м. Изпълнението на строителните дейности ще е силно затруднено, поради необходима дълбочина на положените тръби около 7 м и липса на подход на техника до трасето на канала. Налага се изграждане на временен път за машини, пълно укрепване на изкопите, укрепване на водопровода и мръсния канал по време на строителството до тях. В близост до сгради и подземни комуникации ще се копае ръчно. Изкопът ще се изпълнява с укрепване, при необходимост откосите на изкопите да бъдат в съотношение 5:1 или  3:1, в зависимост от състава на почвата. По време на строителство, откосът се доуточнява от изпълнителя  на място. При наличие на подземни води по време на строителството, изпълнителят за своя сметка ще поддържа изкопите обезводнени, независимо от източника на вода.

След изпълнение на новата тръбна част, при точката на заустване на покритото дере, ще се изгради   подпорна стена, укрепваща вливната тръба и предотвратяваща свличане на големия насип над тръбите към откритото дере. След изпълнение на всички обратни насипи, ще се стабилизира банкета, прилежащ към улицата.

При възстановяване на авариралия участък от покрито дере  на ул. „Слави Ангелов“ строителните ремонтни работи и инженеринговите работи трябва да се придържат към Техническата спецификация и Техническото задание.

4. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА участниците:

Критерий за оценка на офертите е ”икономически най-изгодна оферта”, на база приложената методика за оценка.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

За допускане до участие в настоящата процедура всеки участник задължително представя:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника или от упълномощено от него лице.

- Документи за правосубектност на участника: копие от документа за регистрация, заверено с подпис и печат на лицето, представляващо дружеството, или Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец;  копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице; когато Участникът в  процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението.

- Оферта – по Образец №1

- Ценова оферта – по Образец №2

- Попълнена примерната количествена сметка  (Приложение № 1)

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП (по Образец №3).

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1, т.1 и  ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП (по Образец №4).

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (по Образец №5).

- Декларация за приемане условията на проекта на договор (по Образец №6).

- Декларация за оглед на обекта (по Образец №8).

- Списък–декларация за екипа от технически експерти за изпълнение на дейностите

- Удостоверения за проектантска правоспособност на проектантите, които ще разработват проектните решения

- Декларация,свободен текст, че Участникът разполага със собствена или ползвана на друго валидно правно основание техника и механизация, необходима за изпълнение на поръчката.

- Заверено копие от актуален лиценз за регистрация на строежи в

Централния професионален регистър на строителя - втора група, минимум IV-тa категория или еквивалент за чуждестранни участници.

- Заверено копие от валидна застраховка "професионална отговорност"

съгласно чл.171 от ЗУТ или еквивалент за чуждестранни участници.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на поръчката за цялостно изграждане на обекта, включително времето за проектиране се посочва в общата оферта и не може да бъде  повече от  три месеца и половина.

7. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Офертата се представя в деловодството на Община Габрово в срок до 16.30 часа на 24.07.2013 г. в запечатан непрозрачен плик с придружително писмо.

Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис:

ОФЕРТА

Община Габрово

гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за:

«Възстановяване на аварирал участък от покрито дере на ул. «Слави Ангелов»  гр.Габрово» /инженеринг/

...........................................................................................................................................

/име на Участника/

.......................................................................................................................................................

/адрес за кореспонденция/

.......................................................................................................................................................

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

8. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - минимум 90 календарни дни. Срокът на валидност на офертата се определя от участникаи не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите.

За  контакти: инж. М. Драганова -  тел. 066 818 307

Приложения към настоящата покана:

- Техническо задание

- Техническа спесификация

- Оферта – Образец №1;

- Ценова оферта – Образец №2;

- Примерната количествена сметка  (Приложение № 1)

- Mетодика за оценка

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП – Образец №3;

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1, т.1 и  ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП – Образец №4;

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Образец №5;

- Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец №6;

- Проект на  договор - Образец №7.

- Декларация за оглед на обекта (по Образец №8),

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

Съгласували:

инж.М.Костадинова – директор дирекция ИЕ

Р.Станев – мл. експерт отдел ОПКПЧП

Съставил:

инж.М.Драганова  - гл. експерт дирекция ИЕ