Образец  7

ПРОЕКТ!!!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...................................

## „Ремонт на улично осветление”- Община  Габрово

# Д О Г О В О Р

№ …………………………………

за изпълнение на обществена поръчка

на осн. чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП

Днес  ….............................  2013 г. в гр. Габрово между:

Община Габрово, адрес: пл.Възраждане №3 Габрово, ЕИК 000215630, представлявана от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, наричан за краткост Възложител ,

и ............................................................, адрес: ..........................................................., ЕИК .................................., представлявано от .................................. – Управител, наричан за краткост Изпълнител, имайки предвид, че възложителят е приел офертата на изпълнителя, се сключи настоящия договор за следното:

#### І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.Възложителят възлага, а изпълнителят приема и се задължава да извърши СМР с предмет: „Ремонт на улично осветление” – Община  Габрово, включващ: Направа на ремонт на уличното осветление на територията на Община Габрово както следва: Ремонт кабелизации НН – направа изкопи; доставка и полагане на кабели НН; изправяне на стълбове; откриване на кабелни повреди;  ремонт на осветление по ул. ”Гаврайл Кръстевич”, пешеходен подход между ул. ”Нов живот” и  ул. ”Алеко Константинов”, ул. „Чумерна”; пешеходни пътеки; междублокови пространства и др.

## ІІ.  ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

2.1. Общата цена на възложените СМР е до 16 666,66лв. (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС, или до 20 000лв. (двадесет хиляди лева) с ДДС.

2.2.Посочените единични цени за видовете СМР по приложената ориентировъчна количественa сметкa и ценообразуващите показатели за непредвидени видове работи, възникнали по време на строителството, няма да се променят за целия период на строителство.

2.3.Количествата на видовете работи се доказват на място с двустранен протокол /акт обр.19/, подписан от изпълнителя и инвеститорския контрол.

2.4.Непредвидените СМР, извън тези по ориентировъчна количествената сметка на инвеститора, установени с двустранен протокол между възложителя и изпълнителя, са в рамките на договорената стойност и ще се ценообразуват с единични показатели, както следва:

- часова ставка  - ............ лв/ч

- допълнителни разходи  за труд - .............%

- допълнителни разходи за механизация – ............. %

- доставно – складови разходи  –  ..............%

- печалба  – ............. %

- материали – с фактури

#### ІІІ.  ПЛАЩАНИЯ

3.1.Изплащането на изпълнените СМР ще се извършва въз основа на двустранен протокол /акт обр. 19/ и фактура на изпълнителя, по действителни количества СМР и единични цени съгласно офертата и анализни цени с показатели от офертата/ за непредвидените видове работи, възникнали в процеса на СМР/, при условията на т.2.4 на договора, в 10-дневен срок от представяне на документите.

ІV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

4.1.Срокът за извършване на ремонтните работи  - 01.12.2013 г.

4.2.Приемането на извършените ремонтни работи ще се извършва по етапно с констативни протоколи.

#### V.  ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

5.1. Определят се гаранционни срокове за извършване на ремонтните работи – ............... години, които започват да текат от датата на подписване на съответните констативни протоколи

#### VІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. Възложителят има право:

-да осъществява цялостен, непрекъснат и компетентен контрол по време на изпълнение на възложените ремонтни работи.

-да изисква некачествено изпълнените работи да бъдат отстранявани или поправени, съгласно нормативните актове, като допълнителните разходи в този случай са за сметка на Изпълнителя.

6.2. Възложителят се задължава:

-да заплати договореното възнаграждение на Изпълнителя

-да съдейства на Изпълнителя по време на изпълнението.

#### VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7.1. Изпълнителят се задължава:

-да изпълни СМР качествено и в договорените срокове. Изпълнените СМР трябва да са в съответствие с изискванията на договора, БДС и нормативните актове, регламентиращи строителната дейност в Република България. Не се дължи плащане на СМР, изпълнени с дефекти.

-да влага материали с доказани качества, съгласно нормативните изисквания, да спазва и създава безопасни здравословни условия на труд, да спазва противопожарните норми, хигиенните и други изисквания свързани с естеството и мястото на ремонтните работи.

-да възстанови нанесените материални щети, вследствие некачествено извършените дейности или лоша организация на изпълнение на поръчката. В този случай Изпълнителят дължи пълното им възстановяване.

-да възстановява незабавно нарушените пътни и тротоарни настилки след извършване на ремонтните работи.

-да обезопасява  изкопи, монтира необходимите указателни пътни знаци и създава организация на работата

-да осигурява при поискване  измервания на кабели НН, откриване на кабелни повреди, трасиране на кабели и др. от акредитирана измервателна лаборатория и представи съответните измервателни протоколи.

7.2.В случай, че се открият недостатъци по изпълненото СМР в гаранционния срок, то Изпълнителят се задължава да ги отстрани за своя сметка в едномесечен срок от откриването им.

7.3.От започването до окончателното завършване на обекта и съставянето на констативен акт за приемане на възложените СМР да носи пълна отговорност за изпълнението на възложените му работи качествено и в договорените срокове, за спазване на необходимата технологична последователност, за спазване на държавните нормативи по опазване на околната среда и за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, за документиране на изпълнените видове работи, за нанесени увреждания, щети, повреди и други подобни на Възложителя или трети лица.

7.4. За своя сметка да изготви и представи екзекутивна документация в съответствие със ЗУТ за всички подземни и надземни елементи на инфраструктурата засегнати от изпълнението на дейности по договора. Документацията трябва да е изготвена от правоспособно по смисъла на ЗКИР (Закона за кадастъра и имотния регистър) лице. Геодезическото заснемане трябва да бъде отразено в кадастралната карта и в специализираната кадастрална карта на гр. Габрово. За заснемането да се използва координатната система на действащата кадастрална карта. Документацията се представя на хартиен и електронен носител във векторен формат.

7.5.След окончателното завършване на обекта да освободи и почисти строителната площадка.

7.6. Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Габрово

#### 7.7. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение.

#### VІІІ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

- 8.1. С извършване и предаване на извършените СМР

- 8.2. По взаимно съгласие между страните;

#### ІХ. САНКЦИИ

9.1.Изпълнителят носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до информационните активи в Община Габрово, както и ако застраши сигурността на същите, за което дължи неустойка в размер на 10 % от договореното възнаграждение.

9.2.Изпълнителят дължи неустойка в размера по ал.1 при неизпълнение на задълженията по т 7.6 р-л VІІ и по т  10.1 р-л Х.

9.3.За неуредените въпроси в настоящия договор ще се провеждат преговори между страните, а при не постигане на съгласие ще се прилагат разпоредбите на общото гражданско законодателство на Република България, като неустойките и обезщетенията по този договор се събират по общия ред.

9.4. При неизпълнение на задълженията посочени в р-л VІІ, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % от договореното възнаграждение.

#### Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ

10.1.Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод изпълнението на този договор.

10.2.Всички спорове по тълкуването и изпълнението на този договор страните ще решават доброволно, чрез преговори с упълномощени представители.

10.3.За не упоменати в този договор условия, се прилагат общите и специални

нормативни актове, уреждащи тази дейност.

10.4.Настоящият договор не може да бъде променян или допълван.

10.5.Инвеститорски контрол на обекта ще се изпълнява от инж.Стилияна Иванова –гл.експерт Дирекция ИЕ стая 502 тел.818 333.

Този договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра, от които два за Възложителя - Община Габрово, един за Изпълнителя  ...............................

Неразделна част от договора е офертата на изпълнителя.

СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА ГАБРОВО  				            ..........................................

КМЕТ:...............................					Управител:..................…………

/Т.Христова/			         	                             /.............................../

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: …………………

/М. Иванова/

ЮРИСКОНСУЛТ:.....................