Приложение №1

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

І. Предмет на настоящата обществена поръчка е „Текущо поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване с прилежащите им алеи и детски площадки, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи, премахване и подмяна на дълготрайна декоративна  растителност на територията на град Габрово ” за 2014 година.

А. Дейности по предмета на обществената поръчка:

1. Паркоустрояване – поддържане на озеленените площи включва: провеждане на текущи озеленителни манипулации свързани с поддържане на озеленените площи - косене, зацветяване, плевене, грапене, торене, поливане; подобряване визията на съществуващите цветни фигури, оформяне на нови зелени площи, внасяне на нова декоративна растителност; провеждане на резитби на храстовата и дървесната растителност; премахване на остарели и увредени дървета; възстановяване на озеленени площи на територията на град Габрово; извършване на специфични манипулации по поддържане на вегетативната зелена система – провеждане на механична и химична борба за отстраняване на вредители по дълготрайна декоративна растителност (дървесна, храстова, цветна, тревна);

2. Поддържане на чистотата в местата за широко обществено ползване – паркове, градини, скверове, междублокови пространства, детски площадки /вкл. и събирането на отпадъци от кошчета за битови и кучешки отпадъци, поставени в озеленените площи/; озеленени площи по улици и булеварди (разделителни ивици и прилежащи площи), вкл. събиране и извозване на технологичен отпадък (органичен и неорганичен) от дейността и др., транспорт и депониране на отпадъци.

3. Текущо поддържане на парковата мебел – поддържане в изправен и добър естетичен вид и ремонт на паркови архитектурни елементи (пейки, перголи, водни площи, скулптури, декоративни подпорни стени и др.), кошчета за отпадъци;

4. Нови цветни фигури – „кули” – 4 бр. Поставяне, зацветяване и поддръжка на „цветни кули“ с минимална височина 160 см. и основа мин. 100 см (диаметър или диагонал) и собствена система за напояване. Предложение на изпълнителя, придружено със снимков материал  или проект за различни варианти.

5. Напоителни системи - поддържане на съществуващaтa напоителнa системa, изготвяне на концепция/идейно решение/ за напояване на 2 000 м² озеленена площ и 115 м² цветни фигури, както и реализирането й през срока на договора.

Б.   Категоризация на озеленените площи.

Озеленените площи на територията на град Габрово са определени според интензитета на поддържане в три категории (от възприетите за България четири категории), както следва:

- II категория – оптимално поддържане, предвидено е за площи разположени  в централна градска част и е постоянна дейност, като видовете работи в тях се извършват в съответствие технологичните изисквания и съобразно метеорологичните условия, с цел подобряване естетично - екологичния облик на парковите композиции.

- III категория - средно поддържане, предвидено е за част от озеленените обекти, които в по-голямата си част са разположени  край транспортните улици (озеленените ивици с жив плет и дървесна растителност).

- IV категория - частично поддържане, предвидено е за площи разположени предимно в жилищни квартали и паркови площи, като дейността е епизодична и видовете работи в тях се извършват в съответствие технологичните изисквания и съобразно метеорологичните условия.

Забележка: Участникът следва да извърши оглед на място, за да получи собствена информация за всички условия за изпълнение на поръчката, които биха повлияли на офертата и изпълнението на възложените работи.

ІІ. Място на изпълнение на поръчката: Територията на град Габрово

- Район Централна градска част /ЦГЧ/ (Приложения A1, B1, C1).

- Район ЮГ (Приложения A2, B2, C2).

- Район СЕВЕР (Приложения A3, B3, C3).

ІІІ.  Условия, свързани с дейностите по изпълнението на поръчката:

1. Дейностите по изпълнение на манипулациите по поддържането на озеленените площи да се изпълняват от професионално подготвен инженерен и технически персонал за видовете дейности, ландшафтен архитект или инж. озеленител с пълна проектантска правоспособност, квалифицирани работници озеленители, както и със специализирана градинска техника за поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване.

2. При изпълнение на нови насаждения (от дълготрайна декоративна дървесна, храстова и цветна растителност), трябва да се използва посадъчен материал, придружен със сертификат за качество, съобразно изискванията на действащите български стандарти синхронизирани с международните такива и стандартите на ЕС, като всяка партида посадъчен материал се приема с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Всяка доставка се извършва след одобрение на качеството на посадъчния материал. Видовият състав, броят на посадъчния материал и формата на цветните фигури, се посочва от Вьзложителя.

3. Поддържане, премахване и подмяна на дълготрайна декоративна растителност (дървесна и храстова) - дейностите по резитби за оформяне на корони, премахване на сухи клони, премахване на дървета с изкореняване и резитба на храстова растителност се извършват от специализиран технически персонал под ръководството на инженер озеленител или ландшафтен архитект.

Резитбите се възлагат от Възложителя, след извършени огледи на място по подадени заявления от граждани, или друга възникнала необходимост и изготвяне на  възлагателни писма за премахване, съгласно Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Габрово.

През срока на действие на договора се предвижда засаждане на общо 40 ( четиридесет) броя дървета от вида Acer negundo, Fraxinus и Acer platanoides (размери на дърветата над 250 см. (без балата) и обиколка 14/16 см.), 1700 бр. храстова растителност от вида - Euonymus japonica, President Gauthier, Ligustrum ovalifolium “Aureovariegata”, Chaenomeles japonica и 140 бр. декоративни храстовидни рози.

4. Поддържането на парковите елементи и ремонтните дейности се изпълняват с материали отговарящи на всички БДС, ЕО стандарти за качество, и се приемат от Възложителя, след представяне на всички необходими сертификати за качество. Всички вложени материали при ремонтите на съществуващата паркова мебел, се съгласуват предварително с инвеститорския контрол.

5. Дейностите по почистването на озеленените площи (от битови и органични отпадъци) и прилежащи алеи, площадки за отдих, детски площадки, елементи на парковото оборудване и кошчета за отпадъци и др., както и транспортирането, депонирането и компостирането на отпадъци се извършват съгласно Закона за управление на отпадъците.

6. Инвеститорският контрол за качеството при изпълнението на обществената поръчка се извършва от експерти в Дирекция „Инфраструктура и екология”  при Община Габрово.

7. Всички видове работи по поддържането на озеленените площи, вкл. паркови архитектурни елементи (в т.ч. пейки, пергули, водни площи, скулптури, декоративни подпорни стени и др., кошчета за отпадъци, оградни пана), се извършват в съответствие с технологичните изисквания и съобразно метеорологичните условия, с цел подобряване естетично-екологичния облик на парковите композиции.

8. В случаите, когато манипулации по озеленяване се извършват по паркови алеи, улици и булеварди, изпълнителят е длъжен да осигури за негова сметка безопасни условия на труд, както за работниците, така и за преминаващите лица и МПС-ва, със съответните знаци и съоръжения.

9. Качеството и количеството на работата се контролира, чрез проверки на извършената работа за съответствие със сезонността, технологичните и техническите изисквания, отразено в протоколи (най-малко три за месеца). Констатираните нередности се отразяват в двустранно подписани протоколи със срокове за тяхното отстраняване.

При проверките се оценява изпълнението на дейностите по предмета на поръчката:

- Почистване на озеленени площи, алеи и детски площадки;

- Извозване на събрани растителни и други отпадъци;

- Спазване допустимите срокове за засаждане на цветната растителност;

- Поддържане на цветната растителност и рози (поливане, окопаване, плевене, резитба на рози);

- Поддържане на тревни площи (окосяване, окантяване, грапене);

- Поддържане състоянието на елементите на озелените площи (пейки, перголи, стенички, водна площ, настилки) ;

- Некачествено извършени видове работи или вложени некачествени материали;

- Изграждане на нови зелени площи

10. Дейностите по резитби и отсичане на дървета, извън обхвата на приложенията и при аварийни ситуации се възлагат писмено и/или устно от Възложителя на фирмата – изпълнител и следва да са в рамките на подадената месечна цена в офертата.

11. При провеждане на кампанийни общоградски почиствания на озеленени площи, потенциалните изпълнители се задължават да участват безвъзмездно с техника и труд.