Проект!!!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………

# Д О Г О В О Р

# №: ..............................

.....................................

за изпълнение на  обществена поръчка с предмет:

“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА и УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ЗА СЕЗОНИ  2014/2015 г. и 2015/2016 г.”

## I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ

А. Възложителят, ОБЩИНА ГАБРОВО, ЕИК 000215630, представлявана от Taня Венкова Христова, Кмет на Община Габрово,  със седалище и адрес  гр. Габрово,  пл. Възраждане № 3, от една страна и

Б. Изпълнителят, ………………………………………………., ЕИК …………………., представляван от ……………….……… ………………………, на длъжност ………………….., със седалище и адрес ………..…………………………………, от друга страна, сключихме този договор за следното:

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага и Изпълнителят приема да изпълни обществената поръчка с предмет: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА и УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ЗА СЕЗОНИ  2014/2015 г. и 2015/2016 г.”.

2.  Общинската пътна мрежа, която е предмет на обществената поръчка и ще се поддържа при зимни условия, е с обща дължина 237,3 км с ширина на настилката от 7,00 до 3,00 м, обособени в 14 маршрута.

Уличната мрежа в селата на територията на Община Габрово, която е предмет на поддържане при зимни условия е с обща дължина около 100 км, по приложен списък, неразделна част от договора.

3. Поддържането при зимни условия на общинската пътна мрежа ще се извършва съгласно Оперативени планове за всеки сезон, изготвени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя, които са неразделна част от този договор. Приоритетите на дейностите за зимно поддържане на пътищата са определени от Възложителя, в зависимост от нивото на зимно поддържане на конкретните общински пътища в оперативния план.

Почистването на улична мрежа в селата ще се изпълнява в обхват и обем, след конкретно възлагане от възложителя.

4. При конкретни извънредни ситуации Възложителят може да разпорежда промяна на приоритетите, наемане на допълнителна техника, употреба на инертни материали, почистване на пътни участъци, свързани с нужди на граждани (подход за линейка, подход към гробищен парк и др).

5.  Снегопочистването на ОПМ ще се извършва в обхвата на пълния километраж на съответния път от оперативния план. За населени места, които са в края на пътните трасета, снегопочистването ще се извършва до опорен пункт в тях – магазин за хляб, автобусно обръщало, сграда на кметство или кметско наместничество.

6.  Употреба на инертни материали и техническа сол се допуска, след предварително съгласуване с Възложителя.:

6.1. При общо обледяване в резултат на паднала поледица

6.2. При частично обледяване на пътни участъци с големи наклони или при наличие на специфични условия .

III. СРОКОВЕ, ЦЕНИ и ПЛАЩАНИЯ, ГАРАНЦИИ

1. Срокът на този Договор включва зимни сезони 2014/2015г. и 2015/2016г.  /01.11.2014г. – 31.03.2015 г. и 01.11.2015г.-31.03.2016г./

2. При наличие или внезапно възникване на зимна обстановка преди 01 ноември или след 31 март, Изпълнителят ще продължи действията си по зимното поддържане на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в селата, без за това да се подписва Допълнително споразумение (анекс) между страните по този Договор.

3. Прогнозна обща стойност на договора – до 527 000 лв. (петстотин двадесет и седем хиляди лева) без ДДС или 632 400 лв. (шестстотин тридесет и две хиляди лева) с ДДС, от които както следва:

Oбщ финансов ресурс за дейностите по ОПМ  – до 427 000 лв. без ДДС или 512 400 лв. с  ДДС

Общ финансов ресурс за дейностите по улична мрежа в селата – до 100 000 лв. без ДДС или 120 000 лв.  с ДДС.

4.  Ценообразуване на извършваните дейности.

  - Цена за снегопочистване на “километър път” ……………………….лв./км, без включен ДДС, с включени в цената всички транспортни разходи.

  - Цена за обезопасяване против хлъзгане и обледяване на “километър път” ……………………….лв./км, без включен ДДС, с включени в цената разходи за материали (пясък, луга, сол, разсол и др.) и всички транспортни разходи.

  - Цена на материали за опесъчаване, предназначени за депониране на определени от възложителя места................лв/т

  - Цена за транспортиране на материалите по т.4  ...........лв/ткм

  - Цени на машиносмяна в работа по видове машини (без ДДС):

-	.............................................	  - 	.............лв/мсм;

-	.............................................	  - 	.............лв/мсм;

-	.............................................	  - 	.............лв/мсм;

-	.............................................	  - 	.............лв/мсм;

-	.............................................	  - 	.............лв/мсм;

-	.............................................	  - 	.............лв/мсм;

(вид машина)

5. Отчитането на извършените работи става периодично, в зависимост от интензитета на снеговалежа:

- за всеки обособен маршрут от ОПМ, на база двустранно подписан протокол за изпълнените дейности по доказани количества почистен и обезопасен път (км) и оферираните единични цени и рекапитулация за всички маршрути.

- за улична мрежа в селата - на база двустранно подписан протокол за изпълнените дейности по доказани количества (км) и оферираните единични цени и обща рекапитулация.

- за депонираните инертни материали – на база доставени количества на конкретните места, указани от възложителя.

6. Непредвидени видове работи, свързани технологично с предмета на договора, ще се изплащат  по анализни цени, съставени на база действащите норми и оферираните единични показатели за ценообразуване, както следва:

- часова ставка  				- ............... лв/ч

- допълнителни разходи  за труд		- .................%

- допълнителни разходи за механизация- ................ %

- доставно - складови разходи		- ................ %

- печалба					- ................ %

- материали - с фактури или фирмени цени

- механизация - с фактура;

Изпълнените видове работи се доказват с подробна ведомост.

7. Посочените единични цени  по т.4 и ценообразуващите показатели по т.6 от настоящия раздел няма да се променят за целия период на договора.

8. Плащането на извършените работи става ежемесечно всеки зимен сезон по банков път, въз основа на фактури и двустранно подписани протоколи за изпълнените дейности, отделно за ОПМ и улична мрежа в селата,  в срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на документите.

9. Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на 5 % от прогнозната стойност на договора (без начислен ДДС) и е представена на Възложителя с .................. ................................................................................... (под формата на банкова гаранция или парична сума).  Същата се освобождава в 14-дневен срок, след приключване на договора.

- IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят има право:

1.1.Да контролира действителните количества извършена работа, нейното качество и срочност  на изпълнение.

2.  Възложителят се задължава:

2.1. При промяна на приоритетите или възникване на извънредни ситуации да уведомява своевременно техническите отговорници на районите, определени с Оперативните планове.

2.2. Да съдейства чрез органите на Пътна полиция временно ограничаване движението на МПС до овладяването на пътно-транспортната обстановка при обилен повсеместен снеговалеж или общо обледяване при поледица

2.3. Да изплаща извършените видове работи в срок до 30 работни дни, считано от датата на   представяне на  отчетните документи по реда на р-л  IІІ от настоящия договор.

### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят има право:

1.1. След представяне на документите по раздел ІІІ, от този Договор, да получава в определения по раздел ІІІ, т. 8 срок, полагаемото му се възнаграждение.

2.  Изпълнителят се задължава:

2.1. Съгласувано с възложителя, по общинските пътища с нива на зимно поддържане N-1 снегопочистването да започне веднага след побеляването на платното за движение, а по тези с нива на зимно поддържане N-2 и N-3 снегопочистването да започне при дебелина на снежната покривка с 2 - 3 cm по-малка от стойностите, съгласно таблицата в Техническите спецификации, неразделна част от договора, като осигури и създаде нормални условия за движение на МПС при зимни условия.

2.2. Съгласувано с възложителя да предприеме действия против хлъзгане и обледяване, като осигури и създаде нормални условия за движение на МПС при зимни условия до 1 ч. след съгласуването с възложителя.

2.3. След конкретно възлагане от възложителя в обхват и обем, да започне почистването на улична мрежа в селата.

2.4. Да депонира допълнителни материали за опесъчаване на определени от възложителя места до 10 дена от подписване на договора.

2.5. Да осигури компетентно техническо ръководство, технически изправни машини, правоспособни и квалифицирани работници.

2.6. Да информира своевременно Възложителя за пътната обстановка и да съгласува действията си с инвеститорския контрол по изпълнение на договора, включително и за възникнали извънредни ситуации, в т.ч. и при зимна обстановка преди 01 ноември или след 31 март.

2.7. Да съставя всички необходими отчетни документи и ги представя за проверка на лицето по раздел VІІІ, т. 3 от този Договор.

2.8. Да осигурява транспорт на лицето по раздел VІІІ, т. 3 за извършване на ежедневен контрол по изпълнението на видовете работи.

2.9. Изпълнителят  да  предоставя достъп на възложителя до системата за визуализация и контрол /GPS/ на техниката.

2.10. Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Габрово.

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. За неизпълнение в срок на задълженията си по настоящия договор, страните дължат неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на задължението си, но не повече от пълния му размер.

2. За некачествено извършени видове работи Възложителят може да налага санкции в размер от 5 до 20% от цената на конкретния вид работа. Некачествената работа се установява в присъствието на Изпълнителя.

3. Санкциите за лошо качество или неспазени срокове се отразяват в протоколите за отчитане на дейността.

4. Изпълителят дължи неустойка в размер на 10% от прогнозната стойност на договора при неизпълнение на задълженията по р. V , т. 2.10.

5. Неустойките по този раздел се събират по реда на действащото законодателство.

6. За неизпълнение на задължението по т. 5, от р. ІХ виновната страна дължи на изправната неустойка в размера по р. VI, т. 4.

VII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

1.  За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.

2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да заменя посочените подизпълнители за изпълнение на договора, освен когато:

3.1. за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

3.2. предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

3.3. договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя;

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на договора  и при наличие на договор за подизпълнение.

5.  Изпълнителят няма право да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и да възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители.

6. Изпълнението на дейностите по договора от лице, с което Изпълнителят няма сключен договор за подизпълнение, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП.

8. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

9. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал.5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл.45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят може да сключи нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл.45, ал. 1 – 5 от ЗОП.

10.

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

11. При приемането на работата изпълнителят има право да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

12. Възложителят извършва окончателното плащане по договора, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

13. Ако Изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя, Възложителят извършва окончателното плащане по договора, без да прилага  т.12.

VІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

- Договорът се прекратява при изпълнение на поръчката

- Договорът може да бъде прекратен при взаимно съгласие на страните

3. Договорът се прекратява при неизпълнение задълженията на едната страна, след писменото й уведомяване от изправната страна.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Комуникациите между страните са в сила само когато са в писмен вид.

2. При евентуално възникнали ПТП, определянето на вината от контролните органи ще става в присъствието на представители на страните по Договора.

3. От страна на Възложителя контрол по изпълнението на Договора ще се упражнява от ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. От страна на Изпълнителя техническото ръководство ще се упражнява: съгласно списък на лицата, посочени в Оперативния план, неразделна част от този Договор.

5. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. За всички неупоменати въпроси важат изискванията и условията на действащите нормативни актове към датата на подписване на Договора.

2. Този Договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра – два за Община Габрово и един за …………………………..

3. Неразделна част от Договора са:

3.1. Техническо предложение на Изпълнителя;

3.2. Ценова оферта на Изпълнителя;

3.3. Оперативни планове за двата сезона на Изпълнителя, одобрени от Възложителя;

3.4. Технически спецификации;

3.5. Списък на улици по кметства на територията на Община Габрово;

3.6. Документ за внесена гаранция по изпълнение на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 					ИЗПЪЛНИТЕЛ

ОБЩИНА ГАБРОВО 				…………………………….

КМЕТ:						……………….:

(Т.ХРИСТОВА)						        (……………..)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(М. Иванова)

Съгласувал:

Юрисконсулт:

(.............................)