Образец  № 21 Проект!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .......................................

ОБЕКТ: Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ„Перуника”- база 2, гр. Габрово

# Д О Г О В О Р

№ …………………………………

Днес, ……………….2013 г., в гр. Габрово, между:

ОБЩИНА ГАБРОВО, БУЛСТАТ 000215630, със седалище и административен адрес в гр. Габрово, пл. “Възраждане” №3, представлявана от Таня Венкова Христова – Кмет на Общината наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

„…………………………....................................................................................……”, рег. по ф.д.№……………………/…………….г. на …………………………съд, със седалище и адрес на управление в  ………...........................................………………

,представлявано от …......................................................…… - ……………………, БУЛСТАТ/ЕИК ………………………….., наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

имайки предвид, че възложителят е приел офертата на изпълнителя,  се сключи настоящият договор за следното:

#### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни строително - монтажни работи от обхвата на възлагана от Община Габрово обществена поръчка с предмет: Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ„Перуника”- база 2, гр. Габрово

Чл. 2. Предметът на договора следва да бъде изпълнен в съответствие с Пълното описание на предмета на поръчката от документацията за участие, Техническата спецификация за СМР, Инвестиционния проект, Количествено-стойностната сметка за СМР, Техническото предложение от офертата на Изпълнителя,  Ценово предложение от офертата на Изпълнителя и подробен линеен график за изпълнението на дейностите.

Чл. 3. Община Габрово се явява в качеството си на бенефициент по Националната Схема за Зелени Инвестиции (НСЗИ) към Националния Доверителен ЕкоФонд (НДЕФ).

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4.  (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Времетраенето за изпълнение на  видовете дейности, предмет на договора е ................. кал. дни (съгласно Техническо предложение от офертата на Изпълнителя – линеен мрежови график), считано от Протокола за откриване на строителната площадка до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително.

(3) Предмета на договора се счита за завършен на датата, на която е издадено Удостоверението за въвеждане в експлоатация.

Чл. 5. (1) Сроковете по чл. 4 се удължават при условията на раздел ХІІ „Непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства”, с толкова дни за колкото е било възпрепятствано изпълнение на договора, поради наличието на съответното събитие.

(2) За удължаването на срока по предходната алинея се съставя констативен протокол, в който се отразява причина за забавата и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. Протоколът се подписва от представители на двете страни по договора. Писмените доказателства за необходимостта от удължаване на срока са неразделна част от протокола.

#### III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 6. За изпълнението на строителството по настоящия договор Възложителят ще заплати на Изпълнителя обща крайна цена в размер на ………………. лв (……………………………………………(словом), без включен ДДС, или …………...…… лв. (……………..…………………………(словом) с вкл. ДДС, съгласно приложената оферта.  Посочената цена не подлежи на предоговаряне.

Стойността е получена след остойностяване на приложената количествена сметка за видовете СМР (Приложение N: 1).

Посочените единични цени по количествено-стойностната сметка, неразделна част към настоящия договор, не подлежат на промяна за целия период до въвеждане на обекта в експлоатация. Същите са ценообразувани със следните единични показатели:

| 1 | Средни часови ставки по основните видове строително – монтажни работи от обекта на поръчката |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | по част ........ | ______ лв./ч.ч. |
| 1.2 | по част ........ | ______ лв./ч.ч. |
| 1.3 | по част ......... | ______ лв./ч.ч. |
| 2 | Допълнителни разходи върху труда | ______ % |
| 3 | Допълнителни разходи върху механизация | ______ % |
| 4 | Доставно – складови разходи за материали | ______ % |
| 5 | Печалба | ______ % |

Чл. 7. Посочената в чл.6 цена ще бъде заплатена на Изпълнителя по банков път, по посочена от него банкова сметка, по следния начин:

7.1 Междиннo/и плащания, след актуване на определен обем от извършените дейности – на база изпълнени и приети с двустранен протокол (бивш Акт обр.19) дейности и фактура на изпълнителя, по действителни количества и твърди единични цени от офертата на Изпълнителя за срок не по-кратък от 30 календарни дни. Плащането се извършва  в 30-дневен срок от представяне на документите. Предвижда се първото актуване на извършен обем работа да е не по-късно от 30 календарни дни след влизане в сила на договора за изпълнение.

7.2. Окончателно  плащане – За окончателно ще се счита последното по хронология  плащане. Окончателното плащане  се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни при наличие на: двустранен протокол (бивш Акт Обр.19), Удостоверение за въвеждане в експлоатация и оригинална фактура на Изпълнителя.

7.3. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя в срок до 30 календарни дни след представена от Изпълнителя на Възложителя оригинална фактура. Съответната фактура се издава в срок до 5 (пет) календарни дни считано от датата на заверка от оторизиран представител на Възложителя на представените доказателствени документи.

7.4. За извършване на плащанията Изпълнителят изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация:

Получател: Община Габрово

Адрес: гр. Габрово, пл. “Възраждане” №3

ЕИК 000215630

МОЛ: Таня Венкова Христова

Получил фактурата: ....................................

Номер на документа, дата, място

Чл. 8. Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от изпълнителя работи, като в случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обектите по отношение на актувани количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 10 (десет) работни дни след отстраняване на несъответствията. Отстраняването на недостатъците е за сметка на Изпълнителя.

Чл. 9. Посочените количества на видове СМР се доказват двустранно с подробна ведомост в процеса на изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и строителния надзор и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително извършени работи.

Чл. 10. Изменения в количеството на отделните видове строително – монтажни дейности се допускат само в рамките на общата цена и при доказване на необходимост за това изменение. Възложителят може да възлага в рамките на договорената стойност, допустимите дейности по проекта и срока на договора, като Изпълнителят приема да изпълни допълнителни видове работи, чието извършване е резултат от технологични промени или в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на този договор. Същите се остойностяват с единичните показатели от  ценовата оферта.

ІV. СТРОИТЕЛСТВО

Чл. 11. Изпълнителят доставя за собствена сметка електроенергия, вода, телефон и други комуникационни средства, необходими за изпълнението на дейностите по договора.. Приборите за измерване и временните връзки за техния монтаж се осигуряват и са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 12. Изпълнителят трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда, както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.

Чл. 13. Изпълнителят следва да извърши всички работи във връзка със строежа в съответствие с одобрения/одобрените и съгласуван(и) инвестиционен/инвестиционни проект(и), при точно спазване на клаузите на договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба №2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България, съобразно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

Чл. 14. Възложителят предава на Изпълнителя 1 (един) екземпляр от одобрения от него и съгласуван инвестиционен проект, за ползване по време на строителството и копие на издаденото от Главния архитект на Общината разрешение за строеж.

Чл. 15. Изпълнителят ще доставя и ще влага в строежа висококачествени материали и строителни изделия. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, отностно тези видове документи.

Чл. 16. По време на изграждането на строежа, Изпълнителят е длъжен да спазва всички изисквания на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

#### V. ГАРАНЦИИ  И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 17.  За гарантиране на договорните си задължения, Изпълнителят представя преди подписване на договора гаранция в размер на ..........................лв. (........................ лева), представляваща ~ 3 % от стойността на договора (без ДДС) за пълния срок за изпълнение на обекта, представена в една от формите по чл. 60 от Закон за обществените поръчки (банкова или парична).  Паричната гаранция  се внася по сметка на Община Габрово N: BG52STSA93003305016910 в банка ДСК АД гр. Габрово, BIC код STSABGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава в 1-месечен срок след издаване на Удостоверението за въвеждане в експлоатация на обекта.

Чл. 18 При неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по договора, установено с двустранно подписан протокол, гаранцията се усвоява от Възложителя.

Чл. 19. Възложителят не дължи на Изпълнителя лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

Чл. 20. Договарят се гаранционни срокове, съобразени с Наредба N: 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти, съгласно техническото предложение, както следва:

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

Чл. 21. Изпълнителят ще отстранява за своя сметка появилите се дефекти в рамките на гаранционните срокове. Такива дефекти ще се установяват с протокол между страните, където се определят и сроковете за отстраняване на дефектите. Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефекта. Изпълнителят е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технически необходим срок.

Чл. 22. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

#### ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 23. Възложителят се задължава:

(1). Да осигури инвеститорски контрол чрез свой представител за освидетелстване на извършените работи и за оформяне на документите, касаещи  плащанията.

(2). Да извършва в договорените срокове и при условията на договора изплащането на извършените СМР.

Чл. 24. Възложителят има право:

(1).  Да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на изпълнителя.

(2).  В хода на изпълнението на СМР възложителят има право да дава указания във връзка с изпълнението им, както и да осъществява контрол по изпълнението на договора, относно качеството на извършваните работи, влаганите материали и спазването на техническите изисквания и норми, без с това да пречи на дейността на изпълнителя.

(3).  При констатиране на некачествено извършени ремонтни работи, влагане на некачествени материали или отклонения от техническите изисквания, да спира извършването на ремонтните работи за частта на некачествено изпълнените, до отстраняване на нарушението. Подмяната на некачествените материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на изпълнителя в рамките на договорените срокове.

#### VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 25. Изпълнителят се задължава:

(1). От започването до окончателното завършване на обекта и съставянето на констативен акт за приемане на възложените СМР да носи пълна отговорност за изпълнението на възложените му работи качествено и в договорените срокове, за спазване на необходимата технологична последователност, за спазване на държавните нормативи по опазване на околната среда и за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, за документиране на изпълнените видове работи, за нанесени увреждания, щети, повреди и други подобни на възложителя или трети лица.

(2). След окончателното завършване на обекта да освободи и почисти строителната площадка.

(3). Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Габрово

Чл. 26. (1).  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разреши на представители на НДЕФ да проверяват чрез изследване на документите или чрез инспекции на място изпълнението на настоящия  договор и да осъществяват пълен одит, ако е необходимо, на счетоводните документи, сметките и всякакви други документи, които имат отношение към финансирането на проекта. Тези проверки могат да стават в срок до пет години след окончателното плащане.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разрешава на НДЕФ да осъществява проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в договора за  финансиране по националната схема за зелени инвестиции.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на НДЕФ до персонала или представителите си на обектите си и на местата, в които се изпълнява договорът, включително и до информационната си система, както и до всички документи и база-данни, касаещи техническото и финансово управление на проекта и да предприема всички необходими стъпки за улесняване на тяхната работа. Достъпът за представителите на НДЕФ се предоставя на базата на поверителността по отношение на трети страни, без това да накърнява задълженията по публичното право, предмет на което са те. Документите трябва да бъдат лесно достъпни и подредени така, че да улесняват изследването им и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местоположение.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на НДЕФ да осъществяват одити и проверки ще се прилагат при същите условия и според същите правила, изложени в настоящия договор, и по отношение на всеки подизпълнител или друга страна, възползваща се от средствата от НДЕФ.

Чл. 27. Изпълнителят има право:

(1).  Да получи договорената цена за изпълнените СМР.

#### VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28. Действието на този договор се прекратява:

- (1). С изтичане на срока на договора, включващ срока на изпълнение на възложеното строителство.;

- (2). По взаимно писмено съгласие между страните;

- (3). Едностранно от Възложителя след изпращане на едноседмично писмено предизвестие, в случай, че:

а) се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от Изпълнителя;

б) при грубо неизпълнение от страна на Изпълнителя на други негови задължения по договора;

Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието нарушението бъде отстранено за сметка на Изпълнителя..

Чл. 29. При прекратяването на договора, Изпълнителят има право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването строителни работи, дължейки неустойка в размер на 10% върху стойността на неизпълнената работа.

Чл. 30. При прекратявате на договора договорените гаранции за успешно завършените работи се запазват, като за целта Изпълнителят издава Гаранционен протокол.

Чл. 31. При прекратяване на договора, независимо от вината, Изпълнителят е длъжен незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от Възложителя.

#### IX. САНКЦИИ

Чл. 32. (1) При неспазване на срока по Раздел ІI, чл.4, ал. 2 от договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.5 % на ден от общата стойност на СМР, но не повече от 10 % от техния размер.

(2) При неспазване на междинните срокове  на дейностите, посочени в линейния график, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на просрочените дейности.

Чл. 33. При забавяне плащанията по Раздел IІІ от договора Възложителят дължи същата неустойка в размер на 0.5 % на ден за просрочената сума, но не повече от 10%.

Чл. 34. Изпълнителят носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до информационните активи в Община Габрово, както и ако застраши сигурността на същите, за което дължи неустойка в размер на 10% от договореното възнаграждение.

Чл. 35. Изпълнителят дължи неустойка в размера по предходната точка при неизпълнение на задълженията по чл.25 ал.3 на р-л VII и чл.36 от р-л X от настоящия договор.

#### X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ

Чл. 36. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 37. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на този договор страните ще решават доброволно, чрез преговори с упълномощени представители.

Чл. 38. За не упоменати в този договор условия, се прилагат общите и специални нормативни актове, уреждащи тази дейност.

Чл. 39. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван.

Чл. 40. Инвеститорски контрол на обекта ще се изпълнява от .............................

Чл. 41. Строителен надзор ще се изпълнява от........................................................

Този договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра,

от които два за Възложителя - Община Габрово, един за Изпълнителя –......................................................................................................................................................

Неразделна част от договора са:

- Оферта на Изпълнителя

- Документ за внесена  гаранция за изпълнение на договора;

СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА ГАБРОВО  				           .....................................................

КМЕТ:...............................					Управител:..................…………

/Таня Христова/

/................................./

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ……................//

ЮРИСКОНСУЛТ: ………………….../...................../