ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

във връзка с провеждане на поръчка, възлагана чрез публикуване на покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА подробно прединвестиционно проучване за цялата система на градския транспорт на гр. Габрово“ в рамките на проект №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ № ВG161PO001/5-02/2012/028 от 18.10.2013 г.

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово

пл.Възраждане № 3

Габрово 5300

Тел. 066/ 818 400

gabrovo@gabrovo.bg

www.gabrovo.bg

2. ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Укрепване на капацитета на Община Габрово и постигане на висока проектна готовност чрез разработване на качествени инвестиционни проекти, готови за кандидатстване за последващо финансиране по оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 2014-2020 и усвояване на финансовите ресурси по СФ.

3. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

1. Община Габрово да разполага с разработени готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност (работни проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) (project pipeline), с които да може да кандидатства за финансиране със средства по линия на оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 2014 – 2020.

2. Община Габрово да има списък от "готови за финансиране проекти", включени в Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово.

4. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА ПОРЪЧКАТА

1. Обект на поръчката

Предмет на поръчката е предоставяне на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на поръчката е: „ИЗГОТВЯНЕ НА подробно прединвестиционно проучване за цялата система на градския транспорт на гр. Габрово“ в рамките на проект №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ № ВG161PO001/5-02/2012/028 от 18.10.2013 г.

Дейностите, включени в предмета на поръчката са предвидени като дейности в Проект "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ № ВG161PO001/5-02/2012/028 от 18.10.2013 г.

Предвидените дейности за изпълнение на целите на проекта са:

- 1. Организация и управление на проекта.

- 2. Осигуряване на информация и публичност по проекта.

- 3. Организиране и провеждане на кръгли маси.

- 4. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на ОП.

- 5. Проект за Интегриран градски транспорт на град Габрово.

- 6. Разработване на инвестиционни проекти за подобряване на градската среда в град Габрово.

- 7. Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на образователната инфраструктура в град Габрово.

- 8. Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на културната инфраструктура в град Габрово.

- 9. Одит на проекта.

5. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящата техническа спецификация е за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана съгласно  чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП, във връзка с глава „Осем а“ от ЗОП с предмет: Изготвяне на подробно прединвестиционно проучване за цялата система на градския транспорт на гр. Габрово.

## 5.1 ЦЕЛ

Необходимостта от развитие на градския транспорт в град Габрово е идентифицирана в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Габрово до 2020 г.

Посредством Техническата спецификация (ТС), чрез ясно и еднозначно регламентиране на всички необходими процедури, изисквания и показатели се цели обезпечаване изпълнението на обществената поръчка и постигане на:

- модернизация на масовия градски обществен транспорт (МГОТ), която да доведе до подобряване на функционалността и привлекателността му;

- подобряване на мобилността и достъпността на гражданите;

- намаляване на задръстванията и излъчването на вредни емисии;

- опазване на околната среда посредством развитие на екологичен градски транспорт, велосипедни и пешеходни алеи;

- подобряване на безопасността в транспорта, включително оптимизиране на организацията на паркиране в централната част на гр. Габрово.

## 5.2 ОБХВАТ

В настоящия материал са посочени действащите в страната нормативни документи, както и еквивалентните европейски такива, в съответствие с които, трябва да бъдат извършени всички необходими  предпроектни  проучвания.

Техническата спецификация е описана така, че да дефинира ясно и недвусмислено обекта на обществената поръчка. В нея се съдържат  необходимите общи и специфични изисквания съобразно вида на услугите. Подробно са разписани процедурите и показателите за контролиране, и приемане изпълнението на поръчката.

ТС е интегрирана и обвързана с останалите части от документацията за възлагане на ОП.

## 5.3 СТРУКТУРА

Документът е структуриран в шест раздела:

1. Обща информация – дадена е обща информация по отношение на целите и структурата на документа.

2. Законодателна и нормативна рамка – посочени са действащата обща и специфична законодателна и нормативна база в страната, релевантна към изискваните видове услуги.

3. Обект на поръчката – дефинирани са характеристиките за еднозначно определяне обекта на ОП.

4. Общи изисквания – представени са общите изисквания по отношение на изпълнението на услугите.

5. Специфични изисквания – описани са всички допълнителни изисквания, произтичащи от конкретните особености свързани с изпълнението на отделни части, етапи или фази на поръчката.

6. Предаване-приемане на извършената работа – описани са показателите на изпълнение и процедурите по приемане и отчитане на постигнатите резултати.

# 5.4 ЗАКОНОДАТЕЛНА И НОРМАТИВНА РАМКА

Основният документ, който трябва да се съблюдава и спазва при изготвяне на прединвестиционното проучване, е „Указания за изготвяне на предпроектно проучване за модернизация на градски транспорт“ ( УИППМГТ ), разработени по схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" на Оперативна Програма Регионално Развитие (ОПРР) и актуализирани последно на 16 октомври 2013 г.: http://bgregio.eu/integriran-gradski-transport/polozhitelno-vazdeystvie-ot-operatsiyata.aspx представен, като Приложение 1 към настоящата Техническа спецификация.

При извършване на прединвестиционното проучване (като се спазват специфичните изисквания, указани в Техническата спецификация) трябва да се спазват приложимите закони и нормативни документи, посочени в Приложение 2.

При необходимост от използване на друг нормативен документ, липсващ и/или с изисквания, различаващи се от Българското и Европейско законодателство, то той трябва да бъде предоставен своевременно от Изпълнителя на Възложителя за одобрение.

В случай на настъпване на промени в нормативната база по време на извършване на проучванията и изпълнението на услугата, Изпълнителят е длъжен своевременно да се съобрази с тях, и да отрази всички, произтичащи от това промени в крайния продукт.

# 5.5 ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на обществената поръчка включва извършване на Прединвестиционно проучване за цялата система на градския транспорт на гр. Габрово в съответствие с изискванията за кандидатстване по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“.

За целите на Техническата спецификация всички необходими дейности и резултати от прединвестиционните проучвания и проектни работи се обхващат от понятието «прединвестиционно  проучване (ПИП)».

ПИП - резултат от извършените проучвателни работи, следва да представи всички необходими данни и доказателства на Възложителя за изпълнение на проект за Интегриран градски транспорт на град Габрово.

Услугите в рамките на настоящата поръчка трябва да бъдат извършени на 3 етапа, а именно:

Етап 1. Изготвяне на Прединвестиционно проучване, включващо:

- преглед на рамката на проекта;

- анализ, определяне на алтернативни варианти и оптимизиране обхвата на проекта;

- дефиниране на цели, обхват и показатели за изпълнението му.

Етап 2. Разработване на Прединвестиционно проучване, и ОВОС на избрания вариант.

Етап 3. Разработване на технически спецификации и задания за инвестиционни проекти  – (минимум 4 броя във фаза: работен проект), като изборът им, и техния обхват, следва да бъде направен въз основа на изводите от Етапи 1 и 2.

## 5.6 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Обектът на консултантските услуги е разположен на територията на гр. Габрово, община Габрово и обхваща Прединвестиционно проучване на градския транспорт в рамките на града. В обхвата на ПИП попада анализ на търсенето и предлагането на транспортни услуги в града, изследване и анализ на всички съществуващи вътрешноградски основни и допълнителни линии от утвърдената общинска транспортна схема, както и разглеждане на варианти за актуализация/оптимизация на съществуващите маршрути, честотата на изпълнение, разписанията по тях и взаимовръзките им, поради което следва да се отчетат пътуванията по съществуващите междуселищни и железопътни линии със спирки в гр.Габрово и тяхното влияние на потоците от пътници в града.

# 5.7 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

В раздела са формулирани общите изисквания по отношение на изпълнението на поръчката. Изискванията произтичат и са съобразени изцяло с УИППМГТ. Възлагането включва следните дейности по отделните етапи:

Е1 ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО  ПРОУЧВАНЕ

Е1.1. Преглед на рамката на проекта.

Е1.1.1. Разглеждане на транспортната политика в общината, стратегията за развитие на града и описание на изходните данни.

Е1.1.2. Преглед на социално-икономическата среда за проекта.

Е1.1.3. Преглед на съществуващите проблеми.

Е1.2. Анализ, определяне на варианти и оптимизиране обхвата на проекта.

Е1.2.1. Потребности от превоз на пътниците и прогнозиране на трафика.

Е1.2.2. Предварителен екологичен анализ.

Е1.2.3. Икономически анализ на ефективността на разходите.

Е1.2.4. Анализ и препоръчителни варианти.

Е1.3. Дефиниране целите на проекта.

Е1.3.1. Уточняване целите на проекта.

Е1.3.2. Определяне компонентите на проекта.

Е1.3.3. Дефиниране на индикаторите и резултатите от проекта.

Е1.3.4. Правен статут и договорни отношения.

Е2 ПОДРОБНО ПРОУЧВАНЕ НА ИЗБРАНИЯ ВАРИАНТ

Е2.1. Проучване на избрания вариант.

Е2.1.1. Общи положения.

Е2.1.2. Идейни решения и остойностяване.

Е2.1.3. Придобиване на земя, в случай, че се установи необходимост.

Е2.1.4. План-график за изпълнение.

Е2.1.5. Институционален и правен анализ.

Е2.2. Оценка на въздействието върху околната среда ( ОВОС )

Е2.2.1. Преценяване на необходимостта от ОВОС

Е2.2.2. Екологичен анализ

Е3 РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАДАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Е3.1. Работен проект №1

Необходимо е да бъдат подготвени задание за проектиране и съответната техническа спецификация за разработване на работен проект за реализацията на конкретни улични връзки или съоръжения ( надлези/подлези ), пряко свързани с организирания обществен транспорт, нуждата от които е идентифицирана при проучването.

Е3.2. Работен проект №2

Необходимо е да бъдат изготвени задание за проектиране и съответната техническа спецификация за разработване на работен проект за оптимизиране организацията на движение на всички светлинно регулирани кърстовища, през които преминава МГОТ, съгласно идентифицираните при проучването нужди и предложените варианти. Последното би могло да се постигне чрез разработване на актуални циклограми за управление на светлинните сигнали, съобразени с:

- действителната интезивност на движението, нейната дневна и седмична неравномерност;

- наличната пропускателна способност;

- същестуващите контролери и апаратура за управление.

При необходимост, решението да предвиди модернизация на съществуващата апаратура, като се съобрази с нея.

Е3.3. Работен проект №3

Необходимо е да бъдат подготвени задание за проектиране и съответната техническа спецификация за разработване на работен проект за изпълнение на „джобове“ при автобусните спирки, там където в резултат на проучването се идентифицира такава нужда.

Е3.4. Работен проект №4

Обектът, обхватът и обемът на РП 4 трябва да бъдат дефинирани съобразно получените резултати в предходните етапи 1 и 2, и съгласувани с Възложителя.

Е3.5. Технически спецификации.

Изпълнителят следва да разработи и предостави на Възложителя технически спецификации за изпълнение на отделните компоненти на избрания и обоснован вариант на проекта за интегриран градски транспорт, както следва:

- за доставка на стоки и оборудване (в т.ч. превозни средства, обслужващи и информационни системи в транспорта и паркирането и др.);

- за изпълнение на СМР в контекста на транспортната инфраструктура и достъпната среда;

- за извършване на услуги.

При работата по етапи 1 и 2 трябва да се спазват изискванията посочени в Приложение 1 – УИППМГТ, а по отношение на етап 3 да се съблюдават изискванията в Наредба № 4  за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и всички приложими нормативни документи от Приложение 2.

# 5.8 СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

## 1) Целеполагане.

Изпълнителят се задължава да прецизира целите на проекта. Той трябва да покаже как целите на проекта отговарят на общите и специфичните цели на общината, заложени в приетите стратегически планове документи на местно, регионално и национално ниво, свързани с градското развитие, градския транспорт, вкл. и ОПРР.

## 2)	Преглед на стратегията за развитие на града и общинската транспортна политика.

Изпълнителят трябва да се запознае и да анализира стратегията за развитие на града и общинската транспортна политика. Изпълнителят трябва да анализира възможностите в синхрон с плановите документи за развитие на градския транспорт (в т.ч. пешеходни и велосипедни алеи, както и мерки за управление на търсенето, например платени паркинги, зони за кратковременно платено паркиране и предимства за градския транспорт, които може да се приложат във връзка с физическите инвестиции). Изпълнителят трябва да дефинира съпътстващите мерки/съоръжения до ниво, подходящо за прогнозиране на търсенето и предварителното определяне на разходите.

## 3) Преглед на социално-икономическата среда.

Изпълнителят трябва да извърши преглед и да определи социално-икономическата обстановка за реализация на проекта, като дефинира неговите социално-икономически цели. Трябва да бъдат включени данни за населението на града и прогнози за прираста, стопанските дейности, градската регулация и очакваното развитие, които могат да се отразят на градския транспорт, разпределението на транспорта по видове, тенденциите в градския транспорт и друга уместна информация, като всичко това трябва да бъде изразено количествено с възможно най-голяма степен на конкретика.

## 4)	Формулиране и анализ на съществуващите проблеми и причини.

Изпълнителят се задължава да опише и оцени текущото състояние на градския транспорт, като в това число се включи проучване за:

- Заинтересованите и ангажираните страни в транспортната система на града;

- Институционалната рамка (транспортната политика, управлението на трафика, паркирането, операторите на градския транспорт, планирането на градската мрежа, продажбата на билети, собствеността на подвижния състав – автобуси/тролейбуси и депата);

- Нормативната уредба, която определя предоставянето на услугата градски транспорт в общината (заедно с анализ на съществуващите договорни отношения, включително и предоставяне на услуги като компенсации за определени групи ползващи отстъпки за услугата градски транспорт);

- Съществуващата система за финансиране на операторите, включително и съществуващите компенсации и социални ангажименти;

- Търсене и ползване на градски транспорт;

- Система на градския транспорт (включително сервизи за поддръжка, електрически подстанции и кабелна инфраструктура, депа и пр.);

- Описание на подвижния състав (модел, година на производство, техническо състояние и др.);

- Екологични аспекти (задръствания, емисии от превозните средства, качество на въздуха в града сравнено с хигиенните стандарти на ЕС, шумност на трафика в сравнение с националните хигиенни стандарти и тези в ЕС);

- Съществуващата мрежа от пътеки/алеи за пешеходци и велосипедисти;

- Икономическа ефективност на операторите в ГТ с представени доказателства.

Изпълнителят следва да идентифицира и опише съществуващите проблеми и ограничения в сегашната транспортна система в общината, които трябва да се преодолеят с проекта – целите на проекта, като използва количествена информация във възможно най-голям обем. Целите на проекта трябва да са описани в достатъчно подробен вид и с достатъчно количествени данни, позволяващи изпробване и разработване на алтернативни варианти на проекта за постигане на тези цели.

Трябва да се извърши и оценка на транспортната система в периферните квартали на града, като се отчетат междуселищните връзки и връзките с железопътните линии, като се вземат предвид заинтересованите страни, правната структура (включително правните нормативи, регламентиращи предоставянето на градски транспорт в крайните квартали), финансиране, инфраструктура, подвижен състав, правна форма и финансово състояние на операторите.

Необходима е оценка на наличността и необходимостта от съоръжения за паркиране, включително велосипедни, във връзка с ползване на организиран градски транспорт.

## 5) 	Анализ на изходните данни. Изводи, резултати и препоръки.

Необходимостта от развитие на градския транспорт в град Габрово е идентифицирана в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Габрово до 2020 г.

От изготвения анализ на ситуацията в рамките на разработения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Габрово до 2020 г. става ясно, че уличната мрежа не е развита в достатъчна степен, поради което транспортното обслужване на гражданите не е на нужното ниво. Централната градска част не предлага нужния капацитет и пропускливост, а в периферията на града проблемите са свързани с недостатъчна изграденост на елементи от улиците (липса на трайно асфалтово покритие и др.), които практически ограничават достъпа на гражданите. Напречните връзки за преразпределяне на трафика не са изградени или не предлагат необходимия капацитет, за да изпълняват пълноценно функциите си. Проектите за развитие на уличната мрежа посредством изграждането на скъпи съоръжения като тунелни преминавания, надлези, естакади и др. подобни са доста амбициозни. Необходимо е да бъдат направени нови предварителни проучвания за осъществимостта на тези проекти и идеи. Има необходимост от ревизия и актуализация на плановите нормативни документи (последно променяни 1996г.), необходими за модернизация и развитие на транспортно-комуникационната система на града, така че да отговарят на новите потребности и възможности за изпълнение в краткосрочен, и средносрочен план. Липсва подреждане и приоритизация на проектите за развитие и модернизация на транспортната инфраструктура, както и изясняване на източниците за тяхното финансиране. За да се стигне до реализация на проектите и идеите, те трябва да бъдат конкретизирани в максимална степен и във всичките им аспекти – социален, технически и финансов

Необходимо е Изпълнителят да обобщи резултатите от извършения анализ на всички налични изходни данни и извършените предварителни проучвания. Трябва да направи своите препоръки за бъдещата работа по ПИП.

## 6)	Търсене и предлагане на транспортни услуги с МГОТ.

Достоверните прогнози за трафика и приходите са съществени за анализа на алтернативите и като основа за подробен анализ на финансовата и икономическата целесъобразност.

Изпълнителят трябва:

- да се запознае с наличните данни: преброявания на пътниците и пропътуваните разстояния, извършени през последните три години;

- да разработи и проведе нови проучвания, според необходимостта, за осигуряване на достоверна, пълна и актуална база с данни за предпроектното проучване;

- да разработи компютърен модел на транспорта, от гравитационен тип, за преценка на бъдещото търсене в транспорта по начални и крайни точки, съответно за градския и личния транспорт;

- да докаже, че моделът е калибриран и валиден спрямо данните от последните проучвания (градски/личен транспорт) с приемлива степен на точност;

- да се запознае с очакванията за урбанистичното развитие на общината, които могат да се отразят върху търсенето на транспорт въобще и в частност на градски транспорт.

Необходимо е да се изготви и съгласува с Възложителя набор от данни за изходната година („О” = 2012 г.) и за крайните години. Очаква се изходният сценарий да включва само целеви инвестиции и реалистични очаквания за градското (пре)устройство, ръст на доходите на населението, притежаване и използване на леки автомобили, мобилност чрез градски транспорт. Изпълнителят трябва да обедини данните за използването на земята и социално-икономическите фактори в изходната година и за бъдещите целеви години (очакваната година на завършване на проекта – „О”, „О" + 5, „О” + 10 и „О” + 15). Тези данни ще се използват като база за моделирането.

Изпълнителят трябва да се запознае със съществуващия тарифен режим, да предложи бъдещи варианти и да анализира алтернативните тарифни структури и нива, като даде препоръки, отчитайки нивото на обслужване и нуждата от подобрение при покриването на себестойността, запазване и увеличаване на атрактивността на градския транспорт. Преразглеждането на тарифите трябва да отчита съществуващата конкуренция между видовете градски транспорт в общината, включително и другите по-малки фирми (ако има такива), които могат да предложат по-евтини услуги, но с по-ниско качество в сравнение със сегашните оператори. Всички предложения за тарифи трябва да бъдат съгласувани с Възложителя.

Като използва калибрирания модел и одобрените очаквани тарифи, Изпълнителят следва да изготви преценки за пропътуваните разстояния и приходите за изходната година и Целевите години, като направи преценка за отказването от други услуги в градския транспорт,  използване на велосипеди или ходене пеша, както и свързаното с това пътуване.

## 7) 	Формулиране на компоненти и предложения за вариантни решения.

Когато се предлагат инвестиции, трябва да се докаже тяхната икономическа обоснованост, поради което е нужно да се посочат и анализират алтернативни технически решения.

Изпълнителят трябва да посочи няколко технически алтернативи, които да бъдат анализирани и да са подходящи за решаването на основните цели на градския транспорт, в това число:

- „Да не се предприема нищо” или „Да се върши минималното”;

- Съществуващите проекти на Общината да бъдат основната алтернатива

Други алтернативни варианти, включително следните мерки (които може и да се съчетаят):

  - По целесъобразност предложения за промени по маршрути, с различни варианти на подвижния състав;

- Подобряване на обслужването по съществуващите маршрути;

- Подобряване на обслужването по алтернативните маршрути;

- Допълнителни мерки (напр. паркиране и градски транспорт, велосипед и градски транспорт, автобусни ленти и алеи за автобуси, мерки за контрол на трафика, политика по отношение на паркирането, мрежа от пътеки/алеи за пешеходци и велосипедисти и др.);

- Обхват и тип на интегрирана система за контрол на трафика (включително мерки за предимство на градския транспорт при кръстовищата, информация за пътниците на спирките и др.).

Изпълнителят се задължава да представи дефиниция за проекта в общината въз основа на избрания вариант, заедно с описание на инфраструктурата, подвижния състав, регулирането на трафика, системата за контрол на трафика и нормативните/политически компоненти на проекта (включително политики по отношение на паркирането), заедно с резюме на основните намерения, които определят обхвата на предлагания проект.

Необходимо е да бъдат набелязани и подготвени задание за проектиране и съответната техническа спецификация за реализацията на конкретни улични връзки, пряко свързани с организирания обществен транспорт.

Транспортната схема на гр. Габрово е съставена от основни и допълнителни автобусни линии и тролейбусни линии. Основната част от тях се изпълняват от „Общински пътнически транспорт“ ЕООД – дружество, собственост на Община Габрово. Част от кварталите на града /някога били села/ са сравнително отдалечени от центъра, поради което основните линии от автобусната мрежа са с голямата дължина – между 10 и 15 км. Това неизбежно ги прави изключително трудни за обслужване и гарантиране на точен график, което от своя страна прави организирания градски транспорт ненадежден и по-малко предпочитан. Необходимо е проучване на възможността за изграждане на информационна система за чакащите пътници и бъдещите ползи от въвеждането й. В случай, че се докаже необходимост от изграждането й, то Изпълнителят следва да разработи подробна техническа спецификация, свързана с последващата и доставка и монтаж.

В края на 80-те години на двадесети век, в гр. Габрово е проектирана и частично изградена тролейбусна мрежа. Характерна е липсата на излаз в краен пункт – обръщало във всички направления с изключение на кв. Русевци. Поради тази особеност, за задоволяване на нуждите на населението от крайните квартали на града, се налага дублиране на тролейбусните линии с автобусни. Първоначалната идея за електрифициране на транспорта в гр. Габрово все още не е напълно реализирана, поради което в някои гъсто населени квартали превозите се извършват само с автобуси. Това в комбинация с амортизирания тролейбусен парк, в известна степен е превърнало този вид транспорт в непредпочитан, поради което се наблюдава голяма разлика в броя на превозените пътници.  При идентифициране на потенциал за използване на тролейбусния транспорт е необходимо да бъдат проучени възможностите за разширяване /доизграждане/ на съществуващата контактна мрежа и последващ проект за изпълнение.

Възможностите за инвестиции в общинското транспортно дружество и в частност за осъвременяване на подвижния състав през последните години са недостатъчни, поради което много от превозните средства са вече с нулева балансова стойност, крайно амортизирани, дефектират ежедневно и трудно покриват изискванията този вид транспорт.  За изпълнение на градските основни автобусни линии общинският превозвач разполага с общо 25 автобуса клас М3 на възраст 20 и повече години /седемнадесет автобуса „Икарус“ произведени в периода 1985-1989 г., от които четири съчленени, шест автобуса „Ман“ произведени през 1989-1993г. и два марка „Мерцедес“, произведени през 1991 и 1994г./ Дружеството изпълнява тролейбусните превози с тринадесет броя тролейбуси „ЗИУ- 682“, произведени през 1987-1988 г., а допълнителните градски линии – с петнадесет автобуса категория М2 „Форд Транзит“ на възраст над 10 години. За намаляване на експлоатационните разходи, повишаване надеждността и атрактивността на превозите е необходимо осъвременяване на подвижния състав на общинския превозвач с подходящи екологични превозни средства, осигуряващи рентабилност при наличните и предполагаемите бъдещи пътникопотоци. Целесъобразно е разработването и изпълнението на проект за оптимизиране и модернизиране на градския транспорт, като се акцентира върху развитието на по-екологичния електротранспорт.

Предвид голямата отдалеченост на някои квартали от центъра на града, същевременно малка дълбочина на застрояване по протежение на основните пътни артерии до тях, превозните средства се натоварват силно неравномерно по дължината на линиите – в сутрешен пик (около и малко преди 7 часа) нарастващо натоварване в посока от периферните жилищни квартали към центъра, устойчиво високо натоварване в централната част на града, последващо рязко спадане на броя пътуващи след излизане от центъра, където колите се движат на практика празни. Обратното се наблюдава в следобедните часове при пътувания „работа-дом” (с пик около 17 часа). Последното води до неефективно използване на превозните средства, от там и непокрити експлоатационни разходи. Нормативната база, регламентираща превозите на пътници, поставя предизвикателства в търсенето на баланс по отношение на маршрути, подвижен състав и честота на обслужване. Това се потвърждава и от факта, че само за осъществяване на транспортното обслужване на гр.Габрово, в схемата са заложени 17 бр. основни и 10 бр. допълнителни автобусни линии, както и 4 бр. тролейбусни. Липсва система за рационално и съответстващо на услугата /дължина на маршрута/ таксуване. Необходимо е обследване на възможността за въвеждане на съвременна система за таксуване и конкретно предложение. Поради описаните недостатъци на масовия градски транспорт, както и поради географското разположение на гъстонаселените квартали, от там предвидимостта на дестинациите на пътуване на групите пътници, таксиметровите превози намират лесна и нерегламентирана реализация, чиято незаконност е трудно доказуема. Необходимо е обследване на влиянието на нерегламентираната таксиметрова дейност върху автобусния и тролейбусния транспорт, както и възможността за създаване на регламент и организиране на таксиметрови стоянки по начин, осигуряващ удобство за пътниците и същевременно минимизиращ вредите. За осъществяване на градското транспортно обслужване, в гр.Габрово са регламентирани 113 бр. спирки, 86 бр. от тях оборудвани със спиркозаслони. Последните са силно амортизирани, корозирали и не предлагат удобства за чакащите. Необходим е анализ на разходите и ползите, свързани с евентуалната им подмяна, както и възможностите за бъдещото им управление и поддръжка, през законово регламентираните възможности за публично частно партньорство.

Наличната материално-техническа база, включително сградния фонд и базата за ремонт и поддръжка на превозните средства в градско тролейбусно депо и автогара Габрово е силно амортизирана. Много от използваните съоръжения са физически, морално и технологично остарели, поради което експлоатационните им разходи са огромни, а показателите им за енергийна ефективност - изключително ниски.

Строителството на Западен обход на град Габрово и на тунела под връх Шипка ще окаже сериозно въздействие върху перспективите за развитие на транспорта в град Габрово до 2020 г. и вероятно ще повлияе върху интензитета на автомобилните потоци в много от направленията по общинската пътна мрежа. Последната е в лошо състояние, със значителни разрушения на отделни елементи от пътните съоръжения и предлага ниско ниво на обслужване. В гр. Габрово се наблюдават ярко изразени пикове на работните пътувания сутрин и вечер и значително по-ниски нива на интензитета на автомобилно движение в останалите часове на денонощието. Начинът на регулиране на движението и пропускливостта на кръстовищата чрез съществуващите светофарни уредби с постоянни циклограми е неефективен. В пиковите часове, придвижването в част от направленията, особено в централната част на града е силно затруднено, често почти блокирано от автомобили, изчакващи в дадено кръстовище възможността за преминаване през следващото. Допълнителни затруднения създава и липсата на изградени джобове в районите на част от автобусните спирки в града, тъй като спрелите там за слизане и качване на пътници превозни средства временно блокират останалите участници в движението. Последното води до повишаване на риска за водачите на МПС и пешеходците, както и до силно влошаване на екологичните показатели на средата. Необходимо е да се анализира възможността за изграждане на нови кръгови кръстовища, джобове в районите на спирките и обръщалата, както и промяна в начина на регулиране на автомобилните и пешеходните пътникопотоци чрез активни режими на светофарните уредби.

Поради липса на относително безопасни и регламентирани алеи за велосипедисти, велосипедния транспорт в гр.Габрово не е популярен, което от своя страна води до излишно увеличаване употребата на лични автомобили при единичните пътувания. Последното влияе негативно на околната среда и създава значителни затруднения, свързани с престоя и паркирането на моторни превозни средства, ярко изразени в централната градска част на града. Идентифицирана е нуждата от въвеждане на зона/и за кратковременно платено паркиране. Необходимо е да се разработи предложение за ефективно организиране на паркирането в ЦДГ и районите с комплексно жилищно застрояване, включващ анализ на възможностите и целесъобразността от въвеждане на платено паркиране, проект на зоната /зоните/, както и проект за регламент, организация и обслужване. Необходимо е идентифициране на подходящи трасета за изграждане на велоалейна мрежа, както и проект за реализацията й.

Има необходимост от проучване, организиране и канализиране на пешеходното движение, подобряване на неговата безопасност чрез елементите на достъпна градска среда, включително посредством изграждане на връзки предназначени само за пешеходно и велосипедно преминаване. Необходимо е осигуряване на лесно преминаване на пешеходните връзки от страна на хора с двигателни увреждания.

# 6)   ПРедаване/ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

Резултатът от работа на изпълнителя ще бъде под формата на доклади, обяснителни записки, чертежи, таблици, съгласувателни писма от трети лица и други за всеки отделен етап на изпълнението, за който се подписва отделен приемо-предавателен протокол.  Цялостното приемане на работата от страна на Възложителя се извършва с подписване на двустранен констативен протокол.

Всички документи се представят на български език, освен ако в договора не е посочено друго. Работните документи, като таблици и други резултати, генерирани от софтуерни продукти могат да бъдат представени на английски език. Въпреки това, Възложителят може да изиска някои от тези документи, или части от тях, да бъдат преведени на български език.

## 7) КОМУНИКАЦИЯ И СРЕЩИ

Цялата комуникация между страните, която може да има договорно значение или може да доведе до съществени изменения в крайния продукт, представен от Изпълнителя, следва да бъде в писмена форма, по начина, по който в договора са посочени официалните комуникационни канали.

Редовни срещи за напредъка ще се провеждат веднъж месечно. Тези срещи ще бъдат протоколирани от Изпълнителя. Протоколите от срещите се считат за запис на устни изявления и не представляват официална комуникация. Всички инструкции и уведомления следва да бъдат потвърдени в писмен вид.

Непланирани срещи могат да се провеждат при поискване на някоя от страните.

Където в настоящия документ се говори за одобрение от страна на Възложителя или предложение към Възложителя, това означава, че Консултантът ще търси предварителното одобрение на Възложителя по съответния въпрос, независимо дали той е част от документ, който е предмет на одобрение от страна на Възложителя.

## 8) ДОКЛАДИ

Резултатите от извършените дейности трябва да бъдат оформени и структурирани в междинни доклади за всеки етап и окончателен доклад. Докладите трябва да съдържа обща текстова част, описваща накратко извършеното по всяка дейност и всички основни и необходимите допълнителни части, като за всяка от тях трябва да има обяснителна записка и приложения към нея – текстова и графична част. Текстовата част трябва да бъде представена във формат А4, а графичната(чертежите) във формат А3 и/или А2.

Кореспонденцията (ако има такава) с всички заинтересовани институции да се представи в самостоятелна папка.

Всички материали трябва да бъдат представени на български език.

## 9) ОДОБРЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

Всички доклади, споменати в този документ са обект на официално одобрение от Възложителя.

Времето за одобрение/отхвърляне на ревизиран документ е същото като времето за първо разглеждане. Възложителят следва да определи разумен срок за отстраняване на забележките по отхвърлените документи. Този срок не може да е по-кратък от 10 календарни дни, освен ако не е договорено друго между страните.

Възложителят може да одобрява документи условно, като определи необходимите подобрения и разумен срок за изпълнението им. Писмото за условно одобрение ще се счита за част от съответния одобрен документ.

Валидни са следните срокове за одобрение/отхвърляне на документи:

| ЕТАП | ДОКЛАД | Време за одобряване/отхвърляне |
| --- | --- | --- |
| Е1 ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ |  |  |
| Е1 | №4 Етап 1. Доклад. | 10 кал. дни |
| Е2 ПОДРОБНО ПРОУЧВАНЕ НА ИЗБРАНИЯ ВАРИАНТ |  |  |
| Е2 | №7 Етап 2. Доклад. | 10 кал. дни |
| Е3 РАЗРАБОТВАНЕ НА технически спеЦификации И ЗАДАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ |  |  |
| Е3 | №13- Етап 3. Доклад. | 10 кал. дни |
| Е1,2 и 3 | №14 Окончателен доклад | 10 кал. дни |

Времето за одобрение/отхвърляне на всички останали документи, споменати в настоящия документ, но неспоменати по-горе, е 1 седмица от получаването им.

Времето за изпълнение е максимално 180 календарни дни, като документите трябва да бъдат предавани на Възложителя както следва:

| ЕТАП, ЗАДАЧА | ДОКЛАД | седмици |
| --- | --- | --- |
| Е1 ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ |  |  |
| Е1.1. | №1 Преглед на рамката на проекта | 1 |
| Е1.2. | №2 Анализ, определяне на варианти и оптимизиране обхвата на проекта | 8 |
| Е1.3. | №3 Дефиниране целите на проекта | 3 |
| Е1 | №4 Етап 1. Доклад. | 1 |
| Е2 ПОДРОБНО ПРОУЧВАНЕ НА ИЗБРАНИЯ ВАРИАНТ |  |  |
| Е2.1. | №5 Проучване на избрания вариант | 2 |
| Е2.2. | №6 Оценка на въздействието върху околната среда Забележка: Срокът за изпълнение на тази поддейност продължава и в рамките на изпълнението на Етап 3 и приключва по време на Етап 3. | 8 |
| Е2 | №7 Етап 2. Доклад. | 1 |
| Е3 РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАДАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ |  |  |
| Е3.1. | №8 Техническа спецификация и задание за изготвяне на инвестиционен проект №1 | 6 |
| Е3.2. | №9 Техническа спецификация и задание за изготвяне на инвестиционен проект №2 | 46 |
| Е3.3. | №10 Техническа спецификация и задание за изготвяне на инвестиционен проект№3 | 46 |
| Е3.4. | №11 Техническа спецификация и задание за изготвяне на инвестиционен проект №4 | 46 |
| Е3.5. | №12 Технически спесификации. Забележка: Поддейности Е3.1, Е3.2, Е 3.3, Е 3.4 и Е 3.5 ще се изпълняват паралелно. | 46 |
| Е3 | №13 Етап 3. Доклад. | 1 |
| Е1,2 и 3 | №14 Окончателен доклад | 1 |

Забележка: Изпълнителят предоставя информация за резултатите от изпълнението на поддейност Е 1.2 на избрания Изпълнител за изготвяне на финансов анализ и анализ разходи-ползи, и осигурява нужното съдействие на този Изпълнител.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Указания за изготвяне

на

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЦЯЛАТА СИСТЕМА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ НА ГР. ГАБРОВО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗАКОНОДАТЕЛНА И НОРМАТИВНА РАМКА

1. Общо законодателство

1.1. В България

-	Закон за устройство на територията;

-	Закон за пътищата;

-	Закон за движението по пътищата;

-	Закон за техническите изисквания към продуктите;

-	Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

-	Закон за опазване на околната среда;

-	Закон за водите;

-	Закон за кадастъра и имотния регистър

-	Закон за геодезията и картографията

-	Закон за културното наследство

-	Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи

-	Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

-	Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

-	Закон за административно-териториалното устройство на Република България

-	Закон за защитените територии

-	Закон за почвите

-	Закон за защита на растенията

-	Закон за посевния и посадъчния материал

-	Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

-	Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 3 от 2004 г.)

-	Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

-	Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

-	Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

-	Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

-	Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

-	Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

-	Наредба № І-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;

-	Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар;

-	Наредба № 4  за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1.2. В ЕС или еквивалентни европейски норми:

-	Директива 89/106/ЕЕС.

-	„Design Manual for bicycle traffic”, C.R.O.W., 2007;

-	Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis, 2006.

1.3. Достъпност на средата

-	Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

-	Наредба №6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

2. СПЕЦИФИЧНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

2.1. ЧАСТ Геодезия

-	Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система;

-	Наредба №3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, МРРБ ДВ 19/2001 и ДВ 15/2006 г;

-	Наредба № 3/2005 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;

-	Наредба № 19 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри;

-	Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение”, издание на ГУГКК от 1986 г.;

-	Идструкция за въвеждане на българската геодезическа система 2000;

-	Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, 1998 г.

-	Инструкция за изработване на едромащабнни топографски карти в мащаби 1:10000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на едромащабвната топографска карта в мащаби 1:100000 и 1:5000

2.2. ЧАСТ Пътна и Организация на движението

-	Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно -транспортните системи на урбанизираните територии, ДВ 86 / 01.10.2004 г., изм. ДВ 93 / 2004;

-	Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;

-	Наредба №1 от 26.05.2000 г. за проектиране на пътища и приложенията към нея – Части 1, 2, 3 и 4, ДВ 47 / 09.06.2000, изм. ДВ 102 / 20.12.2005;

-	Наредба №1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата, ДВ 13 / 10.02.2001;

-	Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, МРРБ ДВ 13 / 10.02.2001, изм. ДВ 18 / 05.03.2004;

-	Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

-	Наредба № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали, МРРБ ДВ 72 / 17.08.2001, изм. ДВ 18 / 05.03.2004

-	Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с  пътни знаци, МРРБ ДВ 73 / 21.08.2001, изм. ДВ 18 / 05.03.2004 и ДВ 109 / 14.12.2004;

-	Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали, АПИ 2010 г.;

-	Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки, ЦЛПМ-ИАП 2003 г.;

-	Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи” и „Указания към методиката за изготвяне на анализ разходи-ползи” (Работен документ 4), издадени от Генерална дирекция „Регионална политика” на ЕК, публикувани на интернет страницата http://www.eufunds.bg);

-	България-Общи указания за анализа на разходите и ползите за проекти, подкрепяни от Кохезионния фонд и ЕФРР в периода 2007-2013 г. - приети с Решение на МС от 17.06.2009 г., наричани -Указания за изготвяне на АРП в транспортния сектор“ (МФ, МТИТС, НКЖИ, „Метрополитен“ ЕАД, АПИ).

2.3. ЧАСТ Геология и хидрология

-	Норми за инженерно-геоложки и хидроложки проучвания, 1993 г.

2.4. ЧАСТ Конструктивна

-	Норми за проектиране на плоско фундиране, БСА 10/86;

-	Норми за проектиране на подпорни стени, БСА 10/86;

-	Пилотно фундиране, норми за проектиране, БСА 3/1981г.;

- 	Наредба № 1 от 10.09.1996 г. за проектиране на плоско фундиране;

-	Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях;

-	Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

-	Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

-	Изменение № 5 на „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”  (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г.);

-	Норми за проектиране на стоманени конструкции, брошура на КТСУ/1987;

-	Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни стоманени профили, БСА, бр. 1-2/1990 г.

-	Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране, БСА 8/1980 г., изм., БСА, 10/1993 г.

-	Наредба № 12 от 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони;

2.5. ЧАСТ Електотехническа и осветление

-	Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

-	Наредба № 14/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;

-	Наредба №9 за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи, ДВ бр.72, 2004 г.;

-	Наредба №4 за техническата експлоатация на енергообзавеждането, ДВ бр.99, 2004 г.;

-	Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти;

-	Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи, ДВ бр.34, 2004г.;

-	Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, ДВ бр. 21, 2005 г.

-	Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи;

-	Наредба №8 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

-	Наредба № 16-27 за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници;

-	Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

-	Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

2.6. ЧАСТ ВиК

-	Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;

-	Норми за проектиране на канализационни системи, 1990 г.;

-	Наредба №4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;

-	Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни проводи и съоръжения в населени места;

-	Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

2.7. ЧАСТ Съобщителна техника

-	Наредба № 17/2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях;

-	Наредба № 21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения;

-	Наредба № 5 за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръженията и свързаната с тях инфраструктура;

-	Наредба № 18/2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура;

- 	Наредба №9 от 01.12.1999 г. за правила и норми за разполагане на кабелни разпределителни мрежи за радио и телевизионни сигнали;

-	Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радио съоръженията;

-	Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

-	ISO/IEC 11801 Ed. 2:2002 – Information technology. Generic cabling for customer premises;

- IEC 61156 series: Multi core and symmetrical pair/guard cables for digital communications;

- IEC 61935-1:2000 – Generic specification of generic cabling in accordance with ISO/IEC 11801 – Part 1: Installed cabling;

- IEC 61935-2: CDV, Generic specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with ISO/IEC 11801- Part 2: Patch cord and work area cabling;

- ISO/IEC 14763-1, Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 1: Administration.

2.8. ЧАСТ Газоснябдяване и топлоснабдяване

-	Наредба № 6/2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ;

-	Наредба № 15/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

-	Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, ДВ бр..67/02.08.2004 г.;

-	Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти;

-	Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

2.9. ЧАСТ ОВОС

-	Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;

-	Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съответствието на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

2.10. ЧАСТ Озеленяване, паркоустройство и благоустройство

-	Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките на площадките за игра;

2.11. ЧАСТ Контактна мрежа

-	Наредба №3 / 1987 г. За устройството на електрическите уредби и електропроводни мрежи;

-	Правилника за техническата експлоатация на трамвайни и тролейбусни контактни мрежи за ГЕТ;

-	Общи технически изисквания за контактните мрежи за ГЕТ;

-	Правилник за безопасност на труда при работа по контактни и кабелни мрежи.

2.12. ЧАСТ Железен път

-	Наредба № 55 от 20.01.2004 г. на МТ за проектиране на железопътни линии и жп гари;

-	Наредба № 58 от 2 август 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт;

-	Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път – 2004 г.

2.13. ЧАСТ Безопасност и здраве

-	Наредба №2 от 22.04.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи