ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО                                                Приложение № 2

ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                         Проект на договор

За всяка обособена позиция

Д О Г О В О Р

№ …………………………………

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Осигуряване проводимостта на речните легла чрез почистване от дървета и храсти и изгребване на наноси от участъци на реки, преминаващи през територията на гр. Габрово, с цел превенция на риска от наводнения”,

по 7 обособени  позиции

Днес, .........................г. в гр.Габрово, между:

ОБЩИНА ГАБРОВО, град Габрово, пл."Възраждане" №3, ЕИК 000215630,

представлявана от Таня Христова - Кмет на Община Габрово, наричан по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., наричан/о по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи този договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, на основание проведена процедура  по ЗОП с предмет

„Осигуряване проводимостта на речните легла чрез почистване от дървета и храсти и изгребване на наноси от участъци на реки, преминаващи през територията на гр. Габрово, с цел превенция на риска от наводнения” по 7 обособени позиции възлага, а ИзпълнителяТ приема и се задължава да извърши следните дейности по Oбособена позиция N:......................................................................................................................................

(описва се конкретната обособена позиция)

както следва (съгласно описанието на поръчката – Приложение № 1):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ІІ. СРОКОВЕ  И ЦЕНИ

1.  Възложените работи трябва да бъдат изпълнение в срок до 25.12.2013 г.

2. Общата цена на възложените дейности е до………………………..лв. (………………………………) без включен ДДС или …………………………..лв. (………………………..) с включен ДДС (съгласно конкретните суми за всяка обособена позиция, посочени в описанието на поръчката - Приложение № 1).

3. Количествата на видовете работи се доказват на място с подробна ведомост,

двустранно подписана от изпълнителя и инвеститорския контрол.

4. Единичните цени, ценообразуващите показатели и цените на машиносмените на механизцията, са както следва:

4.1. Единични цени (с включени всички разходи без ДДС) за:

4.1.1 Изсичане на храсти и млада гора при деб. на дърветата до ф10см...........лв за 100м2

4.1.2 Изсичане и изкореняване на дървета от ф10 до ф40 см ...............лв/бр.

4.1.3 Натоварване на изсечена храстова и дървесна маса на камион.....................лв/м3

4.1.4 Превоз с камион на 8 км...............................лв/м3

4.1.5 Превоз с камион на 10 км...............................лв/м3

4.1.6 Превоз с камион на 15 км...............................лв/м3

4.1.7 Разриване з.п.с булдозер с пробег до 100м при норм. у-вия...............лв/м3

4.1.8 Изкоп с багер на транспорт при 1 ут.условие (наноси)....................лв/м3

4.1.9 Доставка НТК от 20 км с разриване....................лв/м3.

4.1.10 Разриване ск.п. с булдозер до 100м при 1 ут. условие..............лв/м3

4.1.11 Превоз със самосвал на 15 км.......................лв/м3

4.1.12 Превоз със самосвал на 20 км.....................лв/м3

4.2. Ценообразуващи показатели:

4.2.1 Часова ставка /максимална стойност 3.50лв/час/ -.........лв/чч

4.2.2 Допълнителни разходи за труд /максимален процент 95%/ -........%

2.2.3 Допълнителни разходи за механизация /макс. процент 25%/ -.......%

2.2.4 Доставно-складови разходи /максимален  процент 8%/ -.........%

2.2.5 Печалба /максимален процент 9%/ -........%

5. Окончателното приемане на изпълнените работи става с двустранно подписан констативен протокол.

6. Изплащането на изпълнените дейности ще се извърши въз основа на двустранен

протокол и фактура на изпълнителя, по действителни количества за дейностите и единични цени и ценообразуващи показатели от офертата, в 14-дневен срок от представяне на документите.

7. Предложените единични цени и ценообразуващи показатели за услугата остават непроменени за целия период за изпълнение на Договора.

III. Гаранция за изпълнение на договора

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя преди подписване на договора гаранция за изпълнение в размер на ..........................лв. (...............................), представляваща 3 % от стойността на договора без включен ДДС.

Паричната гаранция се внася  по сметка на Община Габрово BG52STSA93003305016910 в банка ДСК АД гр. Габрово, BIC код STSABGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава в 10-дневен срок от датата на изтичане срока на договора.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията при лошо изпълнение на извършваните работи и да търси право за обезщетение за претърпени вреди над нейния размер.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да осигури цялостен, непрекъснат контрол на дейностите и инвеститорски контрол, чрез свой представител за освидетелстване на извършените работи и за оформяне на документите, касаещи плащанията.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да извърши в договорените срокове и при условията на Договора плащанията по Раздел II.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни качествено всички дейности по предмета на поръчката при спазване на всички технически и нормативни документи ( в т.ч. по безопасни условия на труд).

2. Изпълнителят има право да получи договорената цена.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Габрово.

VI. САНКЦИИ

1. При неспазване на срока по т. 1 от  Раздел II, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% от договорената стойност за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на договора.

2. За неизпълнение на задълженията си по Раздел IV, т.2  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% на ден за просрочената сума, но не повече от 10% от нейния размер.

3. /1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до информационните активи в Община Габрово, както и ако застраши сигурността на същите, за което дължи неустойка в размер на 10 % от договореното възнаграждение.

/2/.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размера по т.3./1/ при неизпълнение на задълженията по т.3 от Раздел V и т.5 от Раздел VIIІ.

4. Всяка от страните дължи обезщетение за причинените щети и пропуснатите ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавяне изпълнението на задълженията й по този Договор при условията на гражданското законодателство.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1.   Договора се прекратява при изтичане на срока му.

2.   Страните могат да прекратят договора по взаимно споразумение.

3. При неизпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя, Възложителят може да прекрати едностранно договора след 7-дневно писмено предизвестие.

VIIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При неблагоприятни за работа условия, почистването може да се преустановява с писмено уведомление за всяко спиране на работата с описание на причините, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. За всички неуредени  въпроси в този договор важат разпоредбите на общите и специални нормативни актове, които уреждат тази дейност. Комуникациите между страните са в сила само когато са в писмен вид.

3. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ контрол по изпълнението на договора ще се упражнява от………………………………….

4. От страна на Изпълнителя техническото ръководство ще се изпълнява от……………………………………………………..

5. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Този Договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за Община Габрово и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Неразделна част от договора са:

2.1. Ценова оферта (Образец № 16)  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приложенията към нея.

2.2.Документ за внесена гаранция за изпълнение.........................................

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА ГАБРОВО

КМЕТ:

(Т.Христова)

Съгласували:

Гл.счетоводител:........................

(М.Иванова)

Юрисконсулт: ...........................